AFRICAN TRANSPORT SYSTEMS

ATS HANDLING

Assistance en escale, fret, sûreté aéroportuaire, manutention, solutions informatiques

11e niveau, Immeuble Equity BCDC, 15, Boulevard du 30 Juin, Gombe, Kinshasa, République Démocratique du Congo

Tél. : +243 819 929 881   /   E-mail : contact@ats-handling-rdc.com   /   www.ats-handling-rdc.com

RCCM : N° CD/KIN/RCCM/14-B-6513   /   Id. Nat. : 01-H4901-N39529 E   /   N° Impôt : A0801049A

| N/Réf. : ATS/CSI/RR-02/2026 | Kinshasa, le 7 septembre 2026 |
| --- | --- |
| Version 0.1 (projet) |  |
| Rédigé par : Martin Bitha, Développeur Full Stack |  |

REGISTRE DES RISQUES

Référence RR-02   /   Version 0.1 (projet)   /   Statut : projet à valider

## NOTE D'UTILISATION

C'est la liste de vos risques, avec leur gravité et leur état de traitement. C'est le document que vous consulterez le plus souvent. Relire les risques et confirmer ceux que vous acceptez tels quels. Pour les risques encore ouverts (portail public, double authentification, appareil mobile perdu), décider quoi faire et fixer une date. Le mettre à jour après chaque correctif ou incident. La prochaine étape consiste à traiter en priorité les trois risques les plus élevés encore ouverts.

## I. MÉTHODE

Chaque risque est coté sur Vraisemblance (V) et Impact (I) de 1 (faible) à 5 (élevé). Le niveau de risque = V × I (1 à 25).

- 1 à 6 : faible ; 7 à 12 : moyen ; 13 à 19 : élevé ; 20 à 25 : critique.

Appétit au risque (proposé, à valider par la direction) : aucun risque résiduel supérieur à 9 n'est accepté sans plan de traitement daté. Options de traitement : réduire, accepter, transférer, éviter.

Les cotations « après » reflètent l'état une fois les correctifs de l'audit du 2026-09-07 appliqués et déployés. « Résiduel » = risque restant à ce jour.

## II. ACTIFS PRIMAIRES

| Actif | Sensibilité | Support |
| --- | --- | --- |
| Données passagers (nom, PNR, itinéraire) | PII (confidentialité) | table passengers, Supabase |
| Données anti-fraude (alertes, bagages) | Intégrité forte | tables baggage, fraud_alerts |
| Comptes et rôles | Contrôle d'accès | table profiles, Supabase Auth |
| Jetons de session | Confidentialité | PDA (AsyncStorage), navigateurs |
| Clé service_role | Secret critique | env serveur API / web |
| Code source | Intégrité, disponibilité | GitHub |
| Postes et logiciels d'enregistrement des compagnies (matériel des compagnies) | Disponibilité, intégrité | escales, sous garde du CSI |
| Connectivité Internet des escales | Disponibilité | terminaux Starlink, réseaux d'escale |
| Informatique interne d'ATS | Confidentialité, disponibilité | postes, messagerie, réseau du siège |

## III. REGISTRE

| ID | Risque | Actif | Constat lié | V | I | Avant | Traitement | Statut | V | I | Résiduel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Contournement de l'anti-fraude par écriture directe en base | anti-fraude | C-01 | 4 | 5 | 20 | Réduire : RLS d'écriture scopée, rôle agent retiré | Traité (base) | 1 | 5 | 5 |
| R-02 | Évasion de cloisonnement par auto-modification du profil | données inter-compagnies | C-02 | 4 | 5 | 20 | Réduire : trigger figeant compagnie/aéroport | Traité (base) | 1 | 5 | 5 |
| R-03 | Écritures inter-tenant depuis le dashboard | données inter-compagnies | C-03 | 3 | 5 | 15 | Réduire : flight_in_scope sur écritures | Traité (base) | 1 | 5 | 5 |
| R-04 | Destruction des preuves par suppression de vol | alertes fraude | E-05 | 3 | 5 | 15 | Réduire : FK RESTRICT, suppression admin only | Traité (base) | 1 | 5 | 5 |
| R-05 | Exposition de PII passager sur le portail public | données passagers | E-01 | 4 | 4 | 16 | Réduire : second facteur, masquage, rate-limit fiable | En attente (décision) | 4 | 4 | 16 |
| R-06 | Réouverture/altération de litiges par le public | intégrité litiges | E-02 | 3 | 3 | 9 | Réduire : pas de réouverture, notes bornées | Traité (code, à déployer) | 1 | 3 | 3 |
| R-07 | IDOR inter-compagnies via l'API | données inter-compagnies | E-03 | 3 | 4 | 12 | Réduire : contrôle compagnie dans l'API | Traité (code, à déployer) | 1 | 4 | 4 |
| R-08 | Vol d'un PDA : jeton en clair, session non révocable | jetons | E-07, E-12 | 3 | 4 | 12 | Réduire : SecureStore, révocation, verrou appareil | En attente (test PDA) | 3 | 4 | 12 |
| R-09 | Compromission d'un compte sans second facteur | comptes admin/superviseur | E-06 | 3 | 5 | 15 | Réduire : MFA imposée | En attente (console) | 3 | 5 | 15 |
| R-10 | Déni de service / amplification (scan, rapports, API) | disponibilité | E-08, M-03, N-01 | 3 | 3 | 9 | Réduire : rate-limit, plafonds, bornes | Traité (code, à déployer) | 1 | 3 | 3 |
| R-11 | Vulnérabilité de dépendance exploitée (Next CVE) | applications | N-02, F-03 | 3 | 4 | 12 | Réduire : montée Next/Fastify, audit en CI | Partiel (versions bumpées, à déployer) | 2 | 4 | 8 |
| R-12 | Alerte fraude non écrite : superviseur non prévenu | anti-fraude | E-04 | 2 | 5 | 10 | Réduire : contrôle des erreurs d'écriture | Traité (code, à déployer) | 1 | 5 | 5 |
| R-13 | Journal d'audit falsifiable | traçabilité | F-01 | 2 | 4 | 8 | Réduire : journal append-only par triggers (audit_log) | Traité (base) | 1 | 4 | 4 |
| R-14 | Perte de données sans sauvegarde testée | tous | F-15 | 2 | 5 | 10 | Réduire : PITR + export chiffré + test restauration | En attente | 2 | 5 | 10 |
| R-15 | Fuite de la clé service_role | secret critique | (positif actuel) | 2 | 5 | 10 | Réduire : confinement serveur, rotation, scan secrets CI | Partiel (scan CI ajouté) | 1 | 5 | 5 |
| R-16 | Escalade de privilège si l'inscription publique est réactivée | comptes | I-01 | 1 | 5 | 5 | Réduire : figer config Auth, ne pas accepter admin en métadonnées | En attente | 1 | 5 | 5 |
| R-17 | Absence de séparation dev/prod : erreur directe sur la prod | tous | F-14 | 3 | 4 | 12 | Réduire : environnement de staging, migrations reproductibles | Partiel (migrations rangées) | 2 | 4 | 8 |
| R-18 | Régression de sécurité mise en prod sans contrôle | tous | F-13 | 3 | 3 | 9 | Réduire : CI (typecheck, tests, audit, secrets) | Traité (CI ajoutée, à activer) | 1 | 3 | 3 |
| R-19 | MITM sur un PDA partagé (pas de pinning) | jetons, PII | I-03 | 2 | 3 | 6 | Réduire : certificate pinning | En attente | 2 | 3 | 6 |
| R-20 | Injection de formule / en-tête via rapports et champs libres | intégrité rapports | M-02, M-08 | 2 | 2 | 4 | Réduire : assainissement | Traité (code, à déployer) | 1 | 2 | 2 |
| R-21 | Coupure de la liaison Starlink ou du réseau d'escale pendant un enregistrement | connectivité des escales | CSI | 3 | 4 | 12 | Réduire : liaison de secours, supervision de la liaison, procédure dégradée convenue avec la compagnie | À traiter | 3 | 4 | 12 |
| R-22 | Poste d'enregistrement d'une compagnie mal préparé ou compromis (logiciel non à jour, programme malveillant) | postes des compagnies | CSI | 3 | 4 | 12 | Réduire : check-list de préparation, protection contre les programmes malveillants, comptes de la compagnie uniquement | À traiter | 3 | 4 | 12 |
| R-23 | Perte, vol ou dégradation de matériel appartenant à une compagnie sous garde du CSI | matériel des compagnies | CSI | 2 | 4 | 8 | Réduire : inventaire, responsabilités contractuelles, rangement sécurisé en escale | À traiter | 2 | 4 | 8 |
| R-24 | Informaticien d'escale sans vérification préalable ni engagement de confidentialité | personnes | CSI | 3 | 4 | 12 | Réduire : sélection à l'embauche, clause de confidentialité, sensibilisation, retrait des accès au départ | À traiter | 3 | 4 | 12 |
| R-25 | Réseau d'escale non cloisonné (trafic des compagnies, Police Bagage et usage interne mélangés) | réseau | CSI | 3 | 4 | 12 | Réduire : segmentation, filtrage, accès Wi-Fi distincts par usage | À traiter | 3 | 4 | 12 |
| R-26 | Compromission d'un poste ou d'une messagerie interne d'ATS (hameçonnage) | informatique interne | CSI | 3 | 3 | 9 | Réduire : mises à jour, protection contre les programmes malveillants, sensibilisation, double authentification de la messagerie | À traiter | 3 | 3 | 9 |

## IV. RISQUES OUVERTS PRIORITAIRES (RÉSIDUEL ÉLEVÉ)

- R-05 (16) : PII portail public. Décision produit attendue.

- R-09 (15) : MFA absente. Réglage console.

- R-08 (12) : PDA volé. Test appareil requis.

Ces trois dépassent l'appétit proposé et doivent recevoir un plan de traitement daté.

L'extension du périmètre au Centre des Solutions Informatiques ajoute six risques (R-21 à R-26) liés aux escales, au réseau, au matériel des compagnies et aux personnes. Ils sont cotés à titre provisoire et seront confirmés lors de la première revue de direction, avec un plan de traitement daté pour ceux qui dépassent l'appétit au risque.

## V. REVUE

Le registre est revu à chaque revue de direction et après tout incident. Chaque ligne « En attente » ou « Partiel » porte une date cible (à renseigner).

Fait à Kinshasa, le 7 septembre 2026.

| Le Responsable Informatique Aristarque Kasonga | Vu et approuvé, Le Directeur Général Michel TSHEFU |
| --- | --- |